Proces onderzoek toekomstige warmteoplossingen in Nieuw-Lekkerland d.d. 20-04-2026

Belangrijke stukken:
· De Transitievisie Warmte 2021 transitievisie-warmte-molenlanden-1.0.pdf
· Warmtetoolstudie Nieuw-Lekkerland
· Warmteprogramma Molenlanden 2025: warmteprogramma-molenlanden-2025.pdf
Waarom dit onderzoek?
Nieuw Lekkerland is de grootste kern in de gemeente Molenlanden. Dit betekent ook de meeste woningen en dus ook de meeste potentie voor een warmtenet. Want hoe meer woningen/aansluitingen per warmtenet, hoe goedkoper die wordt. Over het algemeen. 
Net als bv. Bleskensgraaf en Giessenburg, benoemde de gemeente Molenlanden Nieuw Lekkerland als start kern in de Transitievisie Warmte uit 2021 om bovenstaande reden. Uit vooronderzoek kwam ook naar voren dat hier de grootste slagen waren om veel woningen van het aardgas te krijgen en dus ook potentieel het meeste resultaat en lessen. 
Lokale initiatiefnemers waren door de gemeente niet gevonden. Daarom is de gemeente zelf een onderzoek gestart.
Welke stappen heeft de gemeente gezet?
Transitievisie Warmte 2021
Boven genoemde Transitievisie Warmte 2021 met globale verkenning van kansen voor de warmtetransitie is vastgesteld als eerste strategische plan. Dit geeft mij en collega’s een prioriteit. We kunnen niet in alle kernen tegelijk aan de slag en hebben keuzes voor dorpskernen gemaakt op basis van:
a. De grote slagen. Potentie voor het meeste resultaat 
b. Schaalbaarheid. Focus op een aanpak die ook in andere kernen zou kunnen.
Nieuw-Lekkerland had bovenstaande criteria. Het is het grootste dorp en een warmtenet hier zou ook lessen geven voor andere kernen.
Warmtestudie Nieuw-Lekkerland
Een verdiepend onderzoek in alle mogelijke toekomstige warmtebronnen voor Nieuw Lekkerland. Hierin is door advies/Ingenieursbureau De Warmtetransitiemakers berekeningen gemaakt over de kosten en CO2 reductie per warmtebron. Het doel om te zien hoe haalbaar en betaalbaar de mogelijke aardgasvrije warmtebronnen zijn ten opzichte van elkaar. Dit zijn zowel verschillende warmtenetten als een individuele warmtepomp (lucht-water). Die is vergeleken met de hybride warmtepomp als minimum optie.  
Naast technische en financiële berekeningen, heeft het adviesbureau ook advies gegeven over kwalitatieve zaken, zoals:
1. Milieu impact zoals CO2-uitstoot, luchtkwaliteit, bodem en de natuur.
2. Kosten voor de jaarlijkse energierekening(ook voor huurders) en initiële investeringen in de woning (alleen voor woningeigenaren en woningcorporaties)
3. Wooncomfort, gemak van onderhoud, lokaal eigenaarschap
4. Risico’s van de techniek, netwerk impact, ruimte gebruik in de wijk
Gesprek met Woningcorporatie Lek en Waard Wonen
Op basis van de kosten was het om het even tussen een warmtenet op Aquathermie en een warmtepomp. Daarom was de kijk van de woningcorporatie met veel woningen in Nieuw Lekkerland belangrijk. Onderstaande is de gezamenlijke conclusie van Lek en Waard wonen en de gemeente geciteerd uit het  Warmteprogramma Molenlanden 2025;
“Nieuw-Lekkerland werd in de Transitievisie Warmte gezien als kansrijke locatie voor een lokaal warmtenet. Daarom liet de gemeente een verdiepend onderzoek uitvoeren naar duurzame warmteopties. Hieruit bleek dat zowel een dorpsbreed warmtenet (met water uit de Lek) als individuele warmtepompen vergelijkbare maatschappelijke kosten voor het hele dorp hebben. 
Na overleg met woningcorporatie Lek en Waard Wonen (eigenaar van 37% van de woningen) kwamen we tot de conclusie dat een dorpsbreed warmtenet niet de voorkeur heeft, omdat: 
· De nieuwste particuliere woningen goed geïsoleerd zijn. Ook het vastgoed van Lek en Waard wonen is of wordt goed geïsoleerd in de aankomende jaren. Voor hen heeft een warmtenet met een hogere temperatuur daardoor geen sterk voordeel.  
· Het onderzoek heeft voor een warmtenet gerekend met een deelnamegraad van 80% van de woningen. Deze deelnamegraad lijkt niet haalbaar, omdat de verwachting is dat het nieuwste deel van het dorp niet zal kiezen voor een warmtenet. Ook is het grootste deel van het woningbezit van Lek en Waard Wonen al goed geïsoleerd. Dit betekent dat een warmtenet duurder wordt voor de overige panden. 
· Woningcorporatie Lek en Waard Wonen vindt betaalbaarheid van woonlasten voor haar huurders een heel belangrijke voorwaarde bij de keuze van een warmteoplossing. De individuele warmtepomp biedt daarbij de laagste woonlasten. 
·  Er is een risico dat Rijkswaterstaat geen vergunning verleent voor het aanleggen van leidingen over of door de dijk. Ook zijn er nog maar weinig ervaringen met vergelijkbare situaties. 
Op basis van bovenstaande punten heeft de gemeente besloten geen verdere stappen te zetten richting een dorpsbreed warmtenet. Een warmtenet voor een buurt in plaats van het hele dorp, blijft wel een mogelijkheid.”
Warmteprogramma Molenlanden 2025
Uit bovenstaande conclusies hebben we Nieuw-Lekkerland in het Warmteprogramma Molenlanden 2025 niet meer als startkern gekozen. De collectieve grote slagen voor een dorpsbreed warmtenet waren er niet meer. Voor een individuele warmtepomp is juist een natuurlijke groei een passende strategie. Niet alles tegelijk, want dan kan het elektriciteitsnet het niet meer aan. 
Wel blijven we nog steeds opzoek naar mogelijke initiatiefnemers. Die kunnen gezamenlijk isoleren of kleine warmtenetten in een buurt of straat organiseren.

Belangrijke details
Nieuw Lekkerland ligt in een Water win gebied
Omdat vrijwel heel Nieuw Lekkerland in een Water Win gebied zit, waren Warmtekoudeoplsag-systemen niet mogelijk. Die zijn wel voordelig om energie over het jaar heen goed te verbruiken. Dus veel energie in de zomer opslaan en in de winter te gebruiken wanneer er vraag naar is. Dit is financieel niet voordelig voor het dorp. Groot-Ammers heeft dit obstakel niet. 
Verbinding sheepwerf IHC
In eerste instantie zagen we koppelkansen in samenwerking met de Scheepswerf Royal IHC. Die zat op een gebied waar WKO’s wel mogelijk waren en ze hadden zelf ook veel energie/warmte nodig. We dachten dat er mogelijk een warmtenet leiding van IHC naar Nieuw-Lekkerland gelegd kon worden om het dorp te voorzien van warmte.
Helaas lag Erfgoed Kinderdijk tussen de scheepswerf en Nieuw Lekkerland. Daarom werd ingeschat dat de leiding over de provinciale dijk moest komen met een lengte van 2900 meter aan buis. De kosten hiervoor werden berekend op 6,5-7 mln euro. 
Lange warmteleidingen maken warmtenetten snel duur. Wees extra voorzichtig bij het verbinden van Gelkenes aan Groot-Ammers.

